Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr XI/93/2011 z dnia 29.09.2011r.

| Odcinek drogi do realizacji | Czas realizacji w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| - Gietrzwałd –Rentyny – dł. 2,8 km | 157 100 | 2 741 464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Gronity-Kudypy - dł. 2,0 km |  | 367 000 | 133 000 |  |  |  |  |  |  |
| - Unieszewo-Barwiny – dł. 3,8 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Osiedle Nagłady – dł. 0,8 km |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5) Łajsy – Pęglity - dł. 1,0km |  |  | 58 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6) Tomaryny – droga krajowa nr 16 - dł. 1,2 km |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 7) Woryty Nowe Osiedle – dł. 0,8 km |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8) Naterki – Gronity - dł. 1,1 km |  |  |  | 130 000 | 91 000 |  |  |  |  |
| 9) Ulica Golfowa w Naterkach – dł. 1,5 km | 8 400 |  |  | 190 000 | 200 000 |  |  |  |  |
| 10) Guzowy Piec – dł. 0,6 km |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 11) Biesal-Parwółki - dł. 6,0km |  |  |  | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 |  |  |
| 12) Parwółki – Salminek – dł. 3,0km |  |  |  |  |  | 167 000 | 230 000 |  |  |
| 13) Salminek – Biesal - dł. 2,4 km |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |
| 14) Salminek – Guzowy Piec – dł. 1,5 km |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  |
| 15) Guzowy Piec-Śródka – dł. 2,5 km |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 | 160 000 |
| 16) Śródka – Biesal - dł . 3,5 km |  |  |  |  |  |  |  | 230 000 | 230 000 |
| 17) Rezerwa na dofinansowanie przebudowy podjazdu do DPS w Grazymach |  |  |  | 261 000 |  |  |  |  |  |
| 18) Rezerwa na inicjatywy lokalne dot. ulic |  |  |  |  |  |  | 321 000 |  |  |
| Razem nakłady w danym roku | 157.100 | 3 108 464 | 591 000 | 1.081.000 | 591.000 | 367.000 | 1.081.000 | 590.000 | 390.000 |

Legenda:

W ramach budżetu inwestycyjnego

W ramach programu: Korpus z odwodnieniami

W ramach programu: Korpus z odwodnieniami oraz podbudową